| Název veřejné zakázky | Běleč, most přes řeku Blanici pod Šelmberkem, Obnova mostu po povodni 2013 |
| --- | --- |
| Číslo zakázky | OB/VZ/2015/002 |
| Zadavatel, sídlo, IČ, DIČ | Obec Běleč, Běleč 22, 39143 Běleč, IČ 00582506, DIČ CZ00582506 |
| Zastoupený, telefon, email | Stanislav Šmejkal, starosta, tel. 724189517, email smejkal@obecbelec.cz |

Oznámení o veřejné zakázce malého rozsahu - výzva k podání nabídek na stavební práce dle zákona pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu při dodržení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tj. zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace (dále jen zákon).

Zadávací dokumentace

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce, zadávané podle § 6, § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

1. Předmět veřejné zakázky:

Stavební práce spojené s akcí „Běleč, most přes řeku Blanici pod Šelmberkem, Obnova mostu po povodni 2013“ v rozsahu dle předložené projektové dokumentace a výkazu výměr. Předmětem projektové dokumentace je obnova stávajícího silničního mostu na místní komunikaci. Obnova mostu zahrnuje: snesení stávajícího mostu včetně vybourání opěr a výstavbu nového železobetonového mostu.

Tato veřejná zakázka není rozdělena na části, proto je možné nabídku podat jen na celek specifikovaný v této zadávací dokumentaci a projektové dokumentaci.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV: 45221111-3 Výstavba silničních mostů.

2. Předpokládaná cena zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem je 2.662.000 Kč vč. DPH.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky, zadávací lhůta

a) Doba plnění: Předpokládaný termín zahájení 1. října 2015, termín dokončení 31. května 2016.

Do termínu dokončení musí být dokončena práce, předáno stanoviště, vystavena a předána závěrečná faktura.

b) Místo plnění: Místem plnění veřejné zakázky je p.p.č. 1657/5, 1711, 1657/2, 442/2, k.ú. Běleč u Mladé Vožice.

c) Zadávací lhůta, tj. minimální doba, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán, je 90 dnů od uplynutí lhůty pro doručení nabídky.

4. Požadavky na varianty

Zadavatel nepřipouští varianty.

5. Zadávací dokumentace a prohlídka místa

– Zadávací dokumentace byla zveřejněna na internetových stránkách obce: http://www.obecbelec.cz/zakazky/.

– Dodatečné informace budou poskytovány pouze e-mailem a budou zveřejněny na webových stránkách.

– Dotazy je možno zasílat nejpozději do 15. září 2015 do 12:00 hodin.

– Organizovanou prohlídku místa plnění veřejné zakázky zadavatel nepředpokládá, neboť místo je volně přístupné. Uchazeč se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky a může popřípadě požádat o dodatečné informace k zadávacím podmínkám dle § 49 zákona.

6. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

a) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona předložením čestného prohlášení dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) ne staršího než 90 dnů - příloha č. 2 nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů;

b) Profesní kvalifikační předpoklady splní dodavatel. který předloží

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, ne staršího než 90 dnů (kopie); či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán ; takovýto doklad nesmí být ke dni podání nabídky (podání žádosti o účast, případně odeslání/předání předběžné nabídky), starší než 90 dnů;

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (kopie);

- doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů – požadavek je autorizace v oboru mosty a inženýrské konstrukce.

= v případě, že tato osoba je zaměstnancem dodavatele, předloží dodavatel čestné prohlášení o trvání zaměstnaneckého poměru podepsané oprávněnou osobou za dodavatele

= v případě, že se jedná o externí spolupráci s takovou osobou, předloží dodavatel čestné prohlášení o budoucí spolupráci této osoby s dodavatelem v případě realizace této veřejné zakázky. Takové čestné prohlášení bude podepsané citovanou osobou.

c) čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku - příloha č. 3.

d) technické kvalifikační předpoklady splní dodavatel který doloží:

realizaci obdobných akcí, ve které uchazeč vystupoval jako generální dodavatel. Jedná se tedy o stavební zakázky na výstavbu nových silničních mostů. Tyto tři akce obdobného rozsahu, realizovaných v posledních pěti letech se dokládají společně současně s osvědčením objednatelů o jejich řádném plnění. Na osvědčení musí být jasně specifikováno, kdo byl dodavatel stavby a kdo investor.

Případné změny v kvalifikaci se řídí ustanovením § 58 zákona. Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit. V takovém případě je dodavatel povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti veřejnému zadavateli.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona 137/2006 Sb. v platném znění. Současně také platí zákaz dodavatele podat vlastní nabídku a zároveň v jiné nabídce vystupovat v roli subdodavatele, jímž dodavatel prokazuje kvalifikaci. Subdodavatel však může figurovat v nabídkách u více dodavatelů.

Pokud dodavatel ve své nabídce neprokáže kvalifikaci stanoveným způsobem, nebude jeho nabídka dále hodnocena.

7. Způsob zpracování a podání nabídky

a) Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné formě a to v jednom originále vyhotoveném nesmazatelnou formou. Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

b) Nabídky budou dodány doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu: Obec Běleč, Běleč 22, 391 43 Běleč nebo osobně v úředních hodinách (pondělí 8:00–12:00, středa 13:00–17:00 hod.), v zalepené obálce s uzávěrem označeným razítkem uchazeče nebo podpisem a názvem uchazeče a označené heslem: „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – BĚLEČ, MOST PŘES ŘEKU BLANICI POD ŠELMBERKEM, OBNOVA MOSTU PO POVODNI 2013 – NEOTEVÍRAT“. Lhůta k podání zpracované nabídky: do 17. září 2015 do 12:00 hod.

c) Nabídka bude zpracována v požadovaném členění:

– krycí list nabídky – Příloha č. 1;

– čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů – Příloha č. 2;

– dokumenty k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle čl. 6 zadávací dokumentace;

– čestné prohlášení ve smyslu § 50 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – Příloha č. 3;

– oceněný soupis prací (výkaz výměr) – Příloha č. 4;

– doplněný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče – u právnických osob způsobem dle obchodního rejstříku; osoby neuvedené v obchodním rejstříku jsou povinny doložit příslušné pověření či plnou moc – Příloha č. 5 (Přiložená smlouva nesmí obsahovat jiné podmínky, než uvedené v této zadávací dokumentaci. Pokud bude doplněná smlouva obsahovat jiné podmínky než tato zadávací dokumentace, zadavatel má právo z objektivních důvodů nabídku odmítnout.);

– seznam subdodavatelů s věcně vymezeným rozsahem plnění, které budou v rámci subdodávek dodavateli poskytovat;

– pokud podává nabídku více dodavatelů společně kopii listiny, z niž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoli třetím osobám z jakýchkoli závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně.

d) Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány od čísla 1 a nabídka bude pevně svázána tak, aby jednotlivé listy nabídky nemohly samovolně ze svazku vypadnout. Sešití bude opatřeno přelepkou s razítkem nebo zajištěno provázkem s pečetí. Nabídka nebude obsahovat nevyžádanou dokumentaci, marketingové materiály, certifikáty a podobné tiskoviny.

e) Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a po položkách uvedených ve výkazu výměr ve stejném členění a pořadí položek předloženého výkazu výměr. Uchazeč ocení předložený výkaz výměr. Veškeré podklady k vypracování nabídky budou předány zadavatelem uchazeči v elektronické či listinné podobě.

Nabídková cena bude uvedena jako cena nejvýše přípustná obsahující veškeré náklady nutné k provedení díla, tedy i takové, které nejsou uvedeny výslovně v jednotlivých položkách výkazu výměr, ale jsou nutné k provedení díla a uchazeč je povinen takové náklady s ohledem na svou odbornost předpokládat. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty neobsahují všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu. Uchazeč je vázán cenou po celou dobu realizace akce.

Nabídková cena bude zpracována bez DPH, samostatně sazba DPH a nabídková cena včetně DPH. Veškeré částky budou uváděný v českých korunách (CZK) a v této měně budou probíhat všechny platby.

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

f) V případě, že si zájemce vyzvedne jakoukoliv dokumentaci, tato dokumentace bude předána nebo zaslána spolu s nabídkou.

g) Nabídka bude obsahovat všechny náklady nutné pro provedení a dokončení stavby i když nejsou výslovně uvedeny ve výkazu výměr. Jedná se především o drobné práce a montážní materiál. Zadavatel se tímto ustanovením zajišťuje proti požadavkům na proplacení vrstev či komponent, které jsou běžným vybavením stavebních konstrukcí, ale nejsou výslovně uvedeny ve výkazu výměr.

h) Zhotovitel nabídky prohlašuje, že se s obsahem zadávací dokumentace před podpisem návrhu smlouvy o dílo seznámil a že mu byly pro realizaci díla objednatelem poskytnuty, zároveň dodavatel prohlašuje, že poskytnuté dokumentace pro výběrové řízení, bylo dostatečným podkladem pro ocenění prací. Neobsahovalo nejasnosti nebo závady, které by mohli zapříčinit budoucí vícepráce. Dodavatel se seznámil s volně přístupným místem realizace akce a v navržené ceně má zahrnuty práce i finanční prostředky, které jsou nutné pro provedení stavby, i když nebyly přesně specifikovány ve výkazu či projektové dokumentaci v zadávacím řízení.

8. Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky jsou podrobně specifikovány v přiloženém návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 5).

Zadavatel neposkytne zálohu na plnění veřejné zakázky. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací do výše provedených prací k termínu předání a převzetí dokončeného díla. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 30 kalendářních dnů od doručení zadavateli. Platby budou provedeny výhradně v Kč. Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. V případě prací nad rozsah předloženého výkazu výměr a požadovaných ze strany zadavatele, budou tyto práce nejprve oceněny v rámci jednotkových cen předložených uchazečem v nabídce a odsouhlaseny zadavatelem.

Zadavatel stanovuje smluvní pokutu za prodlení s termínem dokončení díla bez vad a nedodělků ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zadavatel rovně stanovuje lhůtu pro odstranění vad a nedodělků oznámených v záruční době 30 dnů od doručení oznámení o výskytu vady a pro případ prodlení uchazeče s odstraněním řádně oznámené vady smluvní pokutu 1000,- Kč za každý započatý dne prodlení. Smluvní pokuty nejsou jakkoli omezeny, vedle nich přísluší zadavateli i náhrada škody. Uchazeč není oprávněn přerušit provádění díla v případě prodlení objednatele s úhradou svých závazků, uchazeč rovněž není oprávněn své pohledávky vůči zadavateli zastavit či postoupit nebo jednostranně započítat.

Záruční doba je stanovena na 60 měsíců, počínaje dnem předání a převzetím díla bez vad a nedodělků objednatelem.

Uchazeč se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré níže uvedené dokumentace, rozhodnutí a podmínky:

- dokumentace pro výběr zhotovitele ( DZS / DPS) Datum 07/2015. Projekční kancelář KH-Mosty, Hrnčířská 2985, 47001 Česká Lípa., Ing. Toman, Ing. Hájková;

- výkaz výměr.

Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne zadavateli škoda, hradí ji uchazeč v plném rozsahu.

9. Kriteria a způsob vyhodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jediného kritéria, a to nejnižší nabídkové ceny v Kč, včetně DPH.

Cena realizace – váha – 100 %.

10. Otevírání obálek s nabídkami

Zadavatelem ustanovená komise otevře včas a řádně doručené obálky s nabídkami na svém zasedání konaném dne 17. září 2015 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Běleč, Běleč 22, 39143 Běleč. Obálky doručené po termínu budou uchazečům neotevřené vráceny zpět. Otevírání obálek je veřejné pro všechny uchazeče.

11. Prohlášení zadavatele:

Nabídky nezpracované dle zadávací dokumentace nebo neúplné budou vyloučeny. Důvodem k vyloučení nabídky uchazeče z účasti na veřejné zakázce bude nedodržení nebo změna zadaných údajů ve výkazu výměr.

Zadavatel prohlašuje, že při nakládání s údaji, kterými uchazeč prokáže splnění kvalifikačních předpokladů, bude postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů uchazečů, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství.

12. Závěrečná ustanovení:

– Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky.

– Zadavatel si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou nabídku, právo kdykoliv zrušit zadávání zakázky v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

– Uchazeč podáním nabídky v určeném termínu deklaruje bezvýhradné přijetí podmínek této soutěže.

– Uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku, a podává-li samostatnou nabídku, nemůže současně být i subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel, který také podává nabídku, prokazuje splnění kvalifikace ani i podat společnou nabídku s jiným/i dodavatelem/i.

– Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole.

– Smlouva a krycí list musí být podepsány odpovědným zástupcem uchazeče.

– Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit nabídky s mimořádně nízkou nabídkovou cenou.

– Veškeré informace o veřejné zakázce jsou zveřejněny na internetových stránkách obce pod odkazem: http://www.obecbelec.cz/zakazky/, kde bude zveřejněno i oznámení o výsledku zadávacího řízení do 5 dnů od rozhodnutí zastupitelstva obce. Oznámení o výsledku se považuje za doručené všem uchazečům okamžikem zveřejnění.

V Bělči dne 31. srpna 2015

………………………………………………..

Stanislav Šmejkal, starosta obce

Přílohy:

– Příloha č. 1 – krycí list nabídky

– Příloha č. 2 – čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

– Příloha č. 3 – čestné prohlášení ve smyslu § 50 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

– Příloha č. 4 – soupis prací

– Příloha č. 5 – návrh smlouvy o dílo

Zveřejněno na úřední desce	dne ......................... .............................. ..............................

(vč. zveřejnění v elektronické podobě)

Sejmuto z úřední desky		dne ......................... .............................. ..............................

| Název veřejné zakázky | Běleč, most přes řeku Blanici pod Šelmberkem, Obnova mostu po povodni 2013 |
| --- | --- |
| Číslo zakázky | OB/VZ/2015/002 |
| Zadavatel, sídlo, IČO, DIČ | Obec Běleč, Běleč 22, 39143 Běleč, IČ 00582506, DIČ CZ00582506 |
| Zastoupený, telefon, email | Stanislav Šmejkal, starosta, tel. 724189517, email smejkal@obecbelec.cz |

Příloha č. 1

Krycí list nabídky

Uchazeč

| Název |  |
| --- | --- |
| Sídlo/místo podnikání |  |
| IČO/DIČ |  |
| Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Telefon, email |  |
| Bankovní spojení |  |

Nabídková cena

|  | Cena celkem v Kč bez DPH | DPH | Cena celkem v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena celkem |  |  |  |

Prohlašuji, že jsem vázán celým obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

Souhlasím/-e se zveřejněním posouzení splnění kvalifikačních předpokladů, hodnocení nabídek, uzavřené smlouvy a všech jejích dodatků zadavatelem veřejné zakázky.

V ............................. dne ............................

..................................................

razítko a podpis uchazeče

| Název veřejné zakázky | Běleč, most přes řeku Blanici pod Šelmberkem, Obnova mostu po povodni 2013 |
| --- | --- |
| Číslo zakázky | OB/VZ/2015/002 |
| Zadavatel, sídlo, IČO, DIČ | Obec Běleč, Běleč 22, 39143 Běleč, IČ 00582506, DIČ CZ00582506 |
| Zastoupený, telefon, email | Stanislav Šmejkal, starosta, tel. 724189517, email smejkal@obecbelec.cz |

Příloha č. 2

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Uchazeč

| Název |  | IČO/DIČ |  |
| --- | --- | --- | --- |

prohlašuje, že:

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) není v likvidaci,

f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a

k) mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

V ............................. dne ............................

..................................................

razítko a podpis uchazeče

| Název veřejné zakázky | Běleč, most přes řeku Blanici pod Šelmberkem, Obnova mostu po povodni 2013 |
| --- | --- |
| Číslo zakázky | OB/VZ/2015/002 |
| Zadavatel, sídlo, IČO, DIČ | Obec Běleč, Běleč 22, 39143 Běleč, IČ 00582506, DIČ CZ00582506 |
| Zastoupený, telefon, email | Stanislav Šmejkal, starosta, tel. 724189517, email smejkal@obecbelec.cz |

Příloha č. 3

Čestné prohlášení ve smyslu § 50 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách

Uchazeč

| Název |  | IČO/DIČ |  |
| --- | --- | --- | --- |

Místopřísežně prohlašuji, že jsem jako dodavatel ekonomicky a finančně plně způsobilý splnit předmět veřejné zakázky „Běleč, most přes řeku Blanici pod Šelmberkem, Obnova mostu po povodni 2013“, dále místopřísežně prohlašuji, že mi nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly ekonomickou a finanční způsobilost výše uvedené společnosti splnit předmět této veřejné zakázky v budoucnosti zpochybnit.

Jsem si rovněž vědom skutečnosti, že uvedením nepravdivých údajů bych se dopustil správního deliktu dodavatele ve smyslu § 120a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V ............................. dne ............................

..................................................

razítko a podpis uchazeče

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení díla s názvem

„Běleč, most přes řeku Blanici pod Šelmberkem, Obnova mostu po povodni 2013“

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a následujících Občanského zákoníku, kterou, níže psaného dne, měsíce a roku, uzavřely smluvní strany:

| číslo smlouvy objednatele | OB/SOD/2015/005 | číslo smlouvy zhotovitele |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

| Název / obchodní jméno | Obec Běleč |
| --- | --- |
| Sídlo | Běleč 22, 391 43 Běleč |
| IČ / DIČ | 00582506 / CZ00582506 |
| Bankovní spojení | Komerční banka Tábor |
| Číslo účtu | 24528301/0100 |
| Zastoupený | Stanislav Šmejkal, starosta |
| Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby ve věcech technických | Ing. Naděžda Hájková |

a

Zhotovitel:

| Název / obchodní jméno |  |
| --- | --- |
| Sídlo |  |
| Korespondenční adresa |  |
| IČ / DIČ |  |
| Bankovní spojení |  |
| Číslo účtu |  |
| Zapsán v obchodním rejstříku |  |
| Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo |  |
| Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby ve věcech technických |  |

- 2. DOKLADY VZTAHUJÍCÍ SE KE SPECIFIKACI PŘEDMĚTU SMLOUVY O DÍLO

2.1. Smluvní strany této smlouvy konstatují, že předmět díla s názvem:„Běleč, most přes řeku Blanici pod Šelmberkem, Obnova mostu po povodni 2013“  a některé podmínky jeho plnění jsou určeny projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Naděždou Hájkovou a Ing. Radkem Tomanem a těmito doklady:

- výzvou k předložení nabídky ze dne 31. srpna 2015

- cenové nabídky zhotovitele ze dne ….......................

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem výše uvedených dokladů před podpisem této smlouvy o dílo seznámil a že tyto doklady mu byly pro realizaci díla objednatelem poskytnuty, zároveň dodavatel prohlašuje, že poskytnuté dokumentace pro výběrové řízení, bylo dostatečným podkladem pro ocenění prací. Neobsahovalo nejasnosti nebo závady, které by mohli zapříčinit budoucí vícepráce. Zhotovitel se seznámil s volně přístupným místem realizace akce a v navržené ceně má zahrnuty práce i finanční prostředky, které jsou nutné pro provedení stavby, i když nebyly přesně specifikovány ve výkazu či projektové dokumentaci v zadávacím řízení.

- 3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

3.1. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s názvem: „Běleč, most přes řeku Blanici pod Šelmberkem, Obnova mostu po povodni 2013“ způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě o dílo a objednatel se tímto zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě o dílo.

3.2. Předmět plnění je dán obsahem dokumentace a dokladů, které jsou uvedeny v článku 2.1 této smlouvy o dílo.

- 4. TERMÍNY PLNĚNÍ

| 4.1. | Zahájení prací: |  |
| --- | --- | --- |
| 4.2. | Předání dokončeného díla: |  |

- 5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními    stranami dohodnuta ve výši:

| Cena bez DPH: |  | DPH 21%: |  | Cena včetně DPH: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná obsahující veškeré náklady nutné k provedení díla, tedy i takové, které nejsou uvedeny výslovně v jednotlivých položkách výkazu výměr, ale jsou nutné k provedení díla a uchazeč je povinen takové náklady s ohledem na svoji odbornost předpokládat. Všechny vícepráce, které by vyplynuli z provádění prací, budou finančně uhrazeny zhotovitelem. Jejich ocenění musí vzhledem ke své odbornosti zhotovitel vyčíslit již v navržené ceně z výběrového řízení. Obec, objednatel, má cenu pevně stanovenou a nepřekročitelnou z výběrového řízení. Zhotovitel je seznámen, že na sebe bere všechny finanční závazky za možné, nepředvídatelné okolnosti výstavby.

- 5.2. Podkladem pro stanovení ceny za realizaci předmětného díla je projektová dokumentace pro zadání stavby a objednatelem předložený a zhotovitelem oceněný výkaz výměr – viz čl. 2 této smlouvy o dílo.

- 5.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou) nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 3.2 této smlouvy. Dále sjednaná cena obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání dokončeného díla.

- 5.4. Cena včetně daně z přidané hodnoty je stanovena pro sazby daně z přidané hodnoty platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna výší těchto sazeb se promítne v jejím konečném vyčíslení.

- 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE A FINANCOVÁNÍ

- 6.1. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu díla po jeho řádném provedení a protokolárním předání ve smluvně dohodnutém termínu. Zálohy objednatel neposkytuje.

- 6.2. Úhrada bude provedena v české měně, na základě příslušného účetního dokladu vystaveného zhotovitelem 1x za měsíc, vždy po skončení měsíce, včetně soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem investora.

- 6.3. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn je zaslat do 14 dnů zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

- 6.4. Splatnost jednotlivých faktur (daňových dokladů) bude činit 30 dnů od data jejich vystavení zhotovitelem. Platby budou objednatelem prováděny přímo na účet zhotovitele. Platby budou provedeny výhradně v Kč.

- 6.5. Lhůta splatnosti faktury je objednatelem dodržena, pokud nejpozději poslední den její splatnosti je příslušná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- 7. SMLUVNÍ POKUTY

## 7.1. Prodlení s dokončením:

V případě prodlení uchazeče s termínem dokončení celého díla bez vad a nedodělků ve lhůtě stanovené smlouvou o dílo, vyhrazuje si zadavatel právo účtovat uchazeči smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za každý započatý den prodlení.

Zhotovitel nesmí přerušit výstavbu, jinak než z důvodu technologických přestávek. Pokud dojde ze strany dodavatele na svévolné přerušení delší než 3 pracovní dny a nereaguje na výzvy objednatele na pokračování prací, bude předpokládáno že stavba je ukončena a dle soupisu provedených prací bude fakturována částka za provedenou práci, čímž končí i platnost smlouvy o dílo.

## 7.2. Prodlení s odstraněním vad:

V případě neodstranění závad zjištěných v průběhu provádění prací v termínech stanovených zadavatelem  bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši  0,5 % z ceny díla za každý den prodlení

Dále je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- za každý den prodlení pro případ, že odstraňování prokazatelně zjištěných vad v záruční lhůtě nebude zhotovitelem do 30 dnů od doručení oznámení o výskytu vady odstraněna. Všechny přestupky proti stavebnímu zákonu o provádění prací bez kontrolních dnů či přebírání ucelených částí se mají za hrubé porušení smlouvy o dílo a smlouva bude s okamžitou platností ukončena.

## 7.3. Prodlení s úhradou faktur:

V případě prodlení s jakoukoli platbou objednatele podle této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,5% z  dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že objednatel neprovede úhradu faktury v termínu určeném dle této smlouvy o dílo, může zhotovitel do doby plné úhrady dlužné částky práce přerušit a toto přerušení má za následek posunutí lhůty pro dokončení o stejný počet dní, jako byla doba přerušení, aniž by to mělo dopad na uplatnění smluvních pokut za nedodržení lhůty pro dokončení díla ze strany objednatele.

Objednatel není v prodlení, pokud platba podle této smlouvy byla odepsána z jeho bankovního účtu ve prospěch účtu zhotovitele nejpozději poslední den splatnosti příslušné platby.

7.4. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení jejich vyúčtování.

7.5. V případě nedodržení termínu dokončení stavby zaviněním zhotovitele přechází veškeré důsledky spojené s neposkytnutím dotace na vrub zhotovitele.

- 8. STAVENIŠTĚ

- 8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu ve kterém bude navráceno.

- 8.2. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytyčení podzemních vedení na staveništi a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby.

- 8.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu nahradit, či uvést vše do původního stavu.

- 8.4. Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení staveniště, případně i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

- 8.5. Objednatel poskytne zhotoviteli odběrná místa energií, zhotovitel zajistí měření odběrů a uhradí objednateli, případně přímo jejich poskytovatelům, náklady na jejich odběry.

- 9. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve smluvně dohodnutém termínu.

- 9.2. Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a jeho postup by nepochybně dále vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- 9.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které dalším postupem prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

- 9.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

- 9.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

- 9.6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

- 9.7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z obsahu  Zadávací dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

- 9.8. Vybouraný materiál bude likvidován v souladu se Zákonem o odpadech, neurčí-li objednatel jinak. V případě, že objednatel rozhodne o využití vybouraného materiálu v rozporu se Zákonem o odpadech, nese náklady spojené s touto změnou objednatel.

- 9.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- 9.10. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

- 9.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem, nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- 9.12. Kontrolní dny na stavbě se budou konat nejméně 1 x za 14 dní. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem, zhotovitel je povinen se jich ve věcech týkajících se plnění podle této smlouvy zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem, popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.

- 9.13. Drobné odchylky od projektové dokumentace (zejména záměny materiálů), které nemění charakter smluvně dohodnutého technického řešení, mohou pověření zástupci smluvních stran dohodnout formou zápisu ve stavebním deníku. V případě potvrzení takového zápisu pověřeným zástupcem objednatele nelze takovou odchylku považovat za vadu díla.

- 9.14. Zhotovitel se na stavbě zavazuje používat materiál I. jakostní třídy dle ČSN.

- 10. STAVEBNÍ DENÍK

- 10.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o počasí, o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby, apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím dokončeného díla.

- 10.2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné :

- – název stavby (nebo její části) podle stavebního povolení

- – místo stavby

- – název, sídlo, IČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru

- – název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru

- – název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace

- – jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor investora

- – přehled všech provedených zkoušek jakosti

- – seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejich změn

- – seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

- 10.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, nebo příslušné orgány státní správy.

- 10.4. Nesouhlasí-li  zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím písemně  pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

- 10.5. Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do pěti pracovních dnů.

- 10.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných změn ve zjišťovacím protokolu.

- 10.7. Stavební deník musí být v pracovní době trvale přístupný na stavbě. Pokud není stavební deník na staveništi v době prací, bude udělena zhotoviteli pokuta 500,-Kč.

- 11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k  předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

- 11.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

- 11.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel Protokol o předání a převzetí díla, do  kterého mimo jiné objednatel uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění či dokončení. V tomto protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá, či nikoli. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen zde uvést důvody, proč tak neučinil.

- 11.4. Dílo je považováno za ukončené po dokončení všech sjednaných prací. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.

- 11.5. Objednatel přebírá dílo pouze bez vad a nedodělků, Při zjištění vada či nedodělků je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném do stavebního deníku. Zhotovitel předloží veškeré doklady pro řádné uvedení stavby do trvalého provozu.

- 11.6. Termín realizace není závazný, lze jej na požadavek investora změnit Stejně tak může být smlouva zrušena ze strany objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že termín realizace se může změnit, avšak zhotovitel je stále vázán provedením akce a cenou z výběrového řízení.

- 12. ZÁRUKY, REKLAMACE

- 12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

- 12.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 3.1 této smlouvy záruku v délce 60 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas a prokazatelně zhotoviteli oznámil.

- 12.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajících z Protokolu o předání a převzetí díla.

- 12.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat (možno e-mailem) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí zde být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- – odstranění vady dodáním náhradního plnění

- – odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná

- – přiměřenou slevou ze sjednané ceny díla

- 12.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Objednatel stanoví nejzazší lhůtu pro odstranění vad (dle funkčnosti vady). Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu, v termínu stanoveném po dohodě s objednatelem. V případě, kdy odstranění vady budou bránit nevhodné klimatické podmínky, potom zhotovitel odstraní vadu bez zbytečného odkladu v okamžiku, kdy to klimatické podmínky umožní.

- 12.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

- 13. VYŠŠÍ MOC

- 13.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, klimatické podmínky bránící realizaci díla, apod.

- 13.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení.

- 14. ZMĚNY SMLOUVY

- 14.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat za účelem řešení vzniklé situace jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

- 15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy tehdy, jestliže objednatel bude v prodlení s úhradou jakéhokoliv finančního plnění plynoucího z této smlouvy vůči zhotoviteli o více než 30 dnů. Odstoupení od smlouvy provede zhotovitel písemně na adresu sídla objednatele, přičemž odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení objednateli.

- 15.2. Objednatel i zhotovitel mohou odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo v případě, že je na druhou smluvní stranu prohlášen konkurs, povoleno vyrovnání, uvalená nucená správa nebo jestliže druhá strana vstoupí do likvidace.

- 15.3. Jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, objednatel jej písemně vyzve k tomu, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem  a on tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a takový postup zhotovitele by nepochybně dále vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy provede objednatel písemně na adresu sídla zhotovitele, přičemž odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli.

- 15.4. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

- 15.5. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

- 15.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

- – zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

- – zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje “dílčí konečný daňový doklad.”

- – zhotovitel vyzve objednatele k “dílčímu předání a převzetí díla” a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit “dílčí přejímací řízení.” Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo

- 15.7. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně s uvedením důvodu odstoupení a musí být podepsáno oprávněnou osobou. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší, a to okamžikem, kdy je oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

- 16. ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

- 16.1. Záruční a pozáruční servis bude zhotovitel provádět po dobu záruky, tedy 60 měsíců.

- 16.2. Řádně reklamované vady díla budou odstraněny po jejich uznání v reklamačním řízení v oboustranně dohodnutém termínu.

- 16.3. Odstranění vad bude provedeno zhotovitelem neprodleně po umožnění přístupu k těmto vadám ze strany objednatele.

- 16.4. Oznámení o vadách musí být písemně doručeno zhotoviteli bez zbytečného odkladu a musí obsahovat popis vady, nebo jak se vada projevuje.

- 16.5. Při poruchách během záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady díla, které nevyžadují vyřazení zařízení z provozu do 30 dnů od oznámení vady, v ostatních případech bez zbytečného odkladu po oznámení vady (viz 12.5).

- 16.6. Objednatel uplatní reklamaci vady, spolu s jejím popisem, písemně na adresu  zhotovitele. Zhotovitel do 3 pracovních dnů od přijetí reklamace objednateli oznámí zda reklamovanou vadu uznává nebo sdělí důvody jejího odmítnutí. K odstranění objednatelem řádně oznámené a zhotovitelem uznané vady nastoupí zhotovitel do 5 pracovních dnů. Termín pro odstranění vady bude sjednán zástupci smluvních stran v závislosti na charakteru vady.

- 16.7. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutých termínech, má objednatel právo provést odstranění vad díla sám, nebo prostřednictvím třetí osoby na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli ušlý zisk a újmu, která mu tímto vznikne.

- 17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1. Smluvní strany se v souladu s ust. § 2586 Občanského zákoníku dohodly, že jejich závazné vztahy se budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

- 17.2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly, či v průběhu plnění budou svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.

- 17.3. Jakýkoliv technický spor mezi smluvními stranami bude s konečnou platností vyřešen nezávislým soudním znalcem jmenovaným oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se, potom určeným soudem. Jakýkoli majetkový spor mezi stranami v souvislosti s touto smlouvou bude s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky, pokud se strany nedohodnou jinak. Vznik majetkového sporu nezbavuje zhotovitele povinností pokračovat v plnění díla. Vznik technického sporu nezbavuje zhotovitele, pokud je to technicky možné, pokračovat v práci na těch částech díla, jichž se spor netýká.

- 17.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

- 17.5. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněným zástupcem druhé smluvní strany a týmž okamžikem nabývá smlouva i účinnosti.

- Přílohy smlouvy:

- – kopie krycího listu, čestného prohlášení a soupisu prací z cenové nabídky ze dne …............................

| V Bělči dne ............................ za objednatele: .................................................. Stanislav Šmejkal starosta obce | V ............................. dne ............................ za zhotovitele: .................................................. |
| --- | --- |

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce č. ......................... dne .........................